ESPECIAL DESARROLLO MÓVIL INTEGRAL

Unidad 3 — Pruebas y liberación del desarrollo móvil

Reporte de Incidencias

Errores detectados y correcciones aplicadas

Proyecto: EduTrack

Fecha: 28 de Junio de 2026

García Reyes Sergio Rodrigo

# 1. Introducción

Durante el desarrollo y las pruebas de EduTrack se detectaron y corrigieron varias incidencias reales. Este reporte documenta cada una: su descripción, causa raíz, la solución aplicada y su estado final.

# 2. Clasificación de severidad

| Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Impide el funcionamiento del sistema (bloqueante) |
| Media | Afecta una función pero existe manera de continuar |
| Baja | Problema menor o de configuración |

# 3. Resumen de incidencias

| ID | Incidencia | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | Error 500 en producción (ERR_REQUIRE_ESM / jose) | Alta | Resuelto |
| INC-02 | Backend incompatible en Vercel (ESM vs CommonJS) | Alta | Resuelto |
| INC-03 | Conexión a MongoDB rechazada (bad auth) | Alta | Resuelto |
| INC-04 | Clave de servicio de Firebase incorrecta | Media | Resuelto |
| INC-05 | Error 502: backend no disponible | Media | Resuelto |
| INC-06 | Falla al optimizar el build (manualChunks) | Baja | Resuelto |
| INC-07 | Permisos denegados al guardar (fase Firestore) | Baja | Resuelto |

# 4. Detalle de las incidencias

## INC-01 — Error 500 en producción (ERR_REQUIRE_ESM)

Severidad: Alta

Descripción:

Al desplegar en Vercel, las peticiones a la API devolvían error 500.

Causa raíz:

La librería firebase-admin depende internamente del paquete "jose", que es de tipo ES Module y no es compatible con require() en las funciones serverless de Vercel.

Solución aplicada:

Se eliminó firebase-admin y se implementó la validación del token JWT de Firebase con la librería jsonwebtoken y las llaves públicas de Google. Bonus: se dejó de necesitar la cuenta de servicio.

Estado: RESUELTO ✓

## INC-02 — Backend incompatible en Vercel (ESM vs CommonJS)

Severidad: Alta

Descripción:

La función del backend fallaba al ejecutarse en Vercel.

Causa raíz:

El backend estaba escrito con módulos ES (import) mientras Vercel lo ejecutaba con require (CommonJS).

Solución aplicada:

Se convirtió toda la carpeta api/ a CommonJS (require / module.exports) con su propio package.json de tipo commonjs.

Estado: RESUELTO ✓

## INC-03 — Conexión a MongoDB rechazada (bad auth)

Severidad: Alta

Descripción:

El backend no podía conectarse a la base de datos: "bad auth: authentication failed".

Causa raíz:

La contraseña del usuario de la base de datos en el connection string no era la correcta (se usó el marcador <db_password> sin reemplazar).

Solución aplicada:

Se restableció la contraseña del usuario en MongoDB Atlas y se actualizó la variable MONGODB_URI con las credenciales correctas.

Estado: RESUELTO ✓

## INC-04 — Clave de servicio de Firebase incorrecta

Severidad: Media

Descripción:

El backend rechazaba la validación con "Cannot read properties of undefined".

Causa raíz:

Se copió el campo private_key_id en lugar de private_key del archivo JSON de la cuenta de servicio.

Solución aplicada:

Se corrigió el valor de la clave. Posteriormente el componente fue sustituido por completo (ver INC-01).

Estado: RESUELTO ✓

## INC-05 — Error 502: backend no disponible

Severidad: Media

Descripción:

La aplicación mostraba "Error 502" al cargar o guardar datos.

Causa raíz:

El frontend no encontraba el backend porque este no estaba en ejecución (en local) o por el ruteo de /api.

Solución aplicada:

En local se ejecutan dos procesos (frontend y backend); en producción se configuró el ruteo de /api en vercel.json.

Estado: RESUELTO ✓

## INC-06 — Falla al optimizar el build (manualChunks)

Severidad: Baja

Descripción:

La compilación optimizada fallaba con "manualChunks is not a function".

Causa raíz:

Vite 8 (motor rolldown) exige que manualChunks sea una función, no un objeto.

Solución aplicada:

Se reescribió la configuración de manualChunks en forma de función.

Estado: RESUELTO ✓

## INC-07 — Permisos denegados al guardar (fase Firestore)

Severidad: Baja

Descripción:

En la fase inicial, guardar datos devolvía PERMISSION_DENIED.

Causa raíz:

Las reglas de seguridad de Firestore no estaban publicadas (base en modo bloqueado).

Solución aplicada:

Posteriormente los datos se migraron a MongoDB Atlas, eliminando esta dependencia por completo.

Estado: RESUELTO ✓

# 5. Conclusión

Todas las incidencias detectadas fueron corregidas. Las de severidad alta correspondían a la integración del backend en la nube y se resolvieron ajustando la arquitectura (CommonJS, validación de JWT propia y credenciales correctas). El sistema quedó estable y funcionando en producción.